|  |
| --- |
| Plan van Aanpak |
| 16-11-2021 Gemaakt door: Jason Tomeij, Stijn van Arkel en Daan Wevers. |
|  |
|  |
|  |

# Korte samenvatting van het project met op te leveren producten

# (schrijf hier een Verkorte versie van de debriefing, met eindproduct beschrijving)

Website maken voor Paul de Ridder van het bedrijf Utrechter.

Korte beschrijving van het bedrijf: Een kantoor in de Utrechtse Trechters. Uniek Kantoor en ruimte waarin alles kan: Presenteren, Vergaderingen en andere belangrijke dingen.

**Eisen voor de website:**

* Historische look and feel in de website
* Foto’s (Moeten kunnen aangepast worden)
* Tarieven overzicht
* Het moet een offerte kunnen aanvragen
* Contact gegevens
* Reserveren voor de trechters (Moet er bij kunnen staan of het vol is ja of nee)
* Mobiel vriendelijk
* Plaatjes, logo’s
* Oude kleuren en Zakelijk!
* Geen Reclame
* Het moet zelf makkelijk aangepast kunnen worden
* Heel erg betrokken ­
* Zelfde layout
* Dark mode (als het kan)

Takenlijst van project met effort points

Effort points = 1 uur is 1 point

Voor elke opdracht staat erbij hoeveel punten en wat er moet gebeuren

**Taken**:

**Opdracht 1 🡪**

Het maken van de debriefing: Je hebt de opdracht gekregen maak hier een debriefing van en lever het voor 15:00 15-11-2021

* 8 lesuren **8 points**
  + Samen allemaal 1 deel ervan maken. Later pitchen aan klant

**Opdracht 2 🡪**

Het maken van de plan van aanpak: Je gaat nu een plan van aanpak maken. Schrijf het hele plan op met wat je gaat doen.

9 lesuren = **9 points**

* + Het plan van aanpak wordt verdeeld in 3 delen 🡪 **Stijn** 🡪 Korte samenvatting van de opdracht, Grenzen, Tarieven en Tijdsbewaking **Daan** 🡪 Afspraken, Doelstelling, Planning. **Jason 🡪**  Inleiding, Takenlijst van project met effor points, Afspraken.

**Opdracht 3 🡪**

**4 lesuren = 4 points**

* + **Funcunieel ontwerp**

**Opdracht 4 🡪**

**8 les uren**

* + **Technisch ontwerp**

**Opdracht 5 🡪**

**40 les uren**

* + **De website zelf maken**

# Inleiding

Voor het project week zijn wij een eigen bedrijfje gestart met de naam: Krunkers. Het bedrijf bestaat uit drie medewerkers: Jason Tomeij, Stijn van Arkel en Daan Wevers. Als eerste hebben wij een website gemaakt voor ons bedrijf zelf en nu zijn we bezig voor de Utrechtse trechters. Dit is onze eerste klantenopdracht

Projectgrenzen

**Wat lever je wel op aan de opdrachtgever, en wat besteed je uit of moet de klant zelf regelen?**

* Logo ( moet zelf geregeld worden )
* Foto’s
* Contact informatie
* Locatie met plattegrond
* Tarieven

Afspraken

**Wat zijn afgesproken eisen van het eindproduct?**

* Historische look and feel in de website
* Foto’s (Moeten kunnen aangepast worden)
* Tarieven overzicht
* Het moet een offerte kunnen aanvragen
* Contact gegevens
* Reserveren voor de trechters (Moet er bij kunnen staan of het vol is ja of nee)

**Extra dingen**

* Mobiel vriendelijk
* Plaatjes, logo’s
* Oude kleuren en Zakelijk!
* Geen Reclame
* Het moet zelf makkelijk aangepast kunnen worden
* Heel erg betrokken ­
* Zelfde layout
* Dark mode (als het kan)

Planning

**Grafische wekenplanning, welke taak gaat welk teamlid wanneer oppakken?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opdrachten** | **Opdracht 1** | **Opdracht 2** | **Opdracht 3** | **Opdracht 4** | **Final Website** |
| **Jason** | **X** | **X** | X | X | X |
| **Stijn** | **X** | **X** | X | X |  |
| **Daan** | **X** | **X** | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**X** = wie eraan werkt

We werken met ze 3 overal aan en maken tijdens het maken de verdeling

Tijdsbewaking

**Wat te doen als de planning niet meer gelijk loopt door bijvoorbeeld tegenvallers of meevallers tijdens de realisatie**

De person erop aanwijzen als het niet gebeurd. Stel de persoon is onbereikbaar zijn deel ook maken en later op terug komen.

Met tegenvallers gewoon door blijven gaan en niet opgeven. Als iets niet volgens schema loopt door blijven gaan totdat je weer op schema loopt

# Doelstelling

Het doel is om een website voor de klant te maken waar hij prettig mee kan werken en zelf mee overweg kan. We proberen alles zo gebruiksvriendelijk te programmeren en unieke dingen te toevoegen. Daarnaast is een doelstelling voor ons om veel meer PHP te leren, en te leren werken met Wordpress. Wij hebben voor Wordpress gekozen omdat het voor de klant gemakkelijker er zelf dingen kan toevoegen en aanpassen.

# Grenzen

Wat moet er gebeuren?

* Opdrachten moeten op tijd af
* Iedereen houd zich aan de planning
* Geen bugs
* Oriënterend werken

# Tarieven

De website heeft geen kosten. We hebben wel een Hosting nodig.